### АДМИНИСТРАЦИЯ

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### **ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25 марта 2015 года № 26

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Логовском сельском поселении Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы»**

**за 2014 год.**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2014 №1493 – р , постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 28.12.2011 № 114 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных общего пользования местного значения в Логовском сельском поселении на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 14.10.2013 года № 83 "Об утверждении муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Логовском сельском поселении Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения А.В. Братухин**

Приложение к Постановлению Администрации

Логовского сельского поселения

от 25.03.15г № 26

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных общего пользования местного значения в Логовском сельском поселении на 2014-2016 годы» за 2014 год.

**Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Логовской сельской Думы Логовского сельского поселения от 20.12.2013 № 189 «О бюджете Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных общего пользования местного значения в Логовском сельском поселении на 2014-2016 годы» в 2014 году предусмотрено 2400,0 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета-2400,0

Кассовые расходы составили 2388,5 тыс. рублей, что составляет 99,5 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2014 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 2400,0 | 2388,5 | 99,5 |
| Всего | 2400,0 | 2388,5 | 99,5 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | План | факт | Причины не исполнения |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, ) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 101,8 | 101.0 | 99,2 % |
| в том числе: |  |  |  |
| -дорожные знаки в количестве 10 шт | 8,9 | 8,9 | 100% |
| -ямочный ремонт дороги ул.Ворошилова | 77,5 | 77,5 | 100% |
| -установка дорожных знаков | 15.4 | 14,6 | 94,8 % |
| 1.2.Строительство грунтовых дорог ул.Комсомольская, Октябрьская, Донская, Спортивная, Северная х.Логовский | 873,3 | 862,6 | 98,8 % |
| 1.3.Строительство грунтовых дорог по ул.Первомайская, пер.Зеленый, ул.Донская х.Логовский | 430,3 | 430,3 | 100 % |
| 1.4.Строительство дороги ул.Медгородок х.Логовский Калачевского района | 669,6 | 669,6 | 100 % |
| 1.5.Строительство дороги ул.Медгородок возле дома 59 и 46 х.Логовский Калачевского района | 325,0 | 325,0 | 100 % |
|  | **Итого по программе** | **2400,0** | **2388,5** | 99,5 % |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 99,5 %

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно табл.№1.

табл.№1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1 | Постановление Администрации Логовского сельского поселения от 11.11.2014г № 109 «О внесении изменений в постановление Главы Логовского сельского поселения от 14.10.2013г № 83 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Логовском сельском поселении на 2014-2016 г.г.» | в связи с внесением изменений в наименование объектов, их адреса, разбивкой по объектам строительства |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 2388,5 тыс.руб./ 2400 тыс.руб. х 100% = 99,5 %;

**Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:**

В 2014 году в рамках муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Логовском сельском поселении на 2014-2016 г.г.» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 99,5%.

**Целями Программы** **является:** повышение безопасности дорожного движения на территории Логовского сельского поселения для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения; снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов; улучшение экологической обстановки; повышение общего уровня благоустройства поселения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по ямочному ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог , на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог..

Анализ реализации Программы за 2014 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы достигаются, чему свидетельствуют достигнутые показатели.