**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### **ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

25 марта 2015г. № 28

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы» за 2014 год.**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2014 №1493 – р , постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 28.12.2011 № 114 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 04.10.2013 года № 75 "Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммнальной инфраструктуры Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения А.В. Братухин**

 Приложение № 1

к постановлению

 № 28 от 25.03.2015 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Логовского сельского поселения

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2014-2016г.г.» за 2014 год

 (наименование муниципальной программы поселения)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме-но­ваниемеро­приятия | Объем ассигнованийв соответствии с постановлением Администрации Логовского сельского поселенияоб утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2014 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения (по источни­кам финан­сирования)\* |
| все-го | феде­ральныйбюджет | обла­ст-нойбюд-жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюд-жетныеисточ­ники | все-го | феде­ральныйбюджет | обла­ст-нойбюд-жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюд-жетныеисточ­ники | все-го | феде­ральныйбюджет | обла­ст-нойбюд-жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюд-жетныеисточ­ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по про­грамме | 1053,6 |  |  | 1053,6 |  | 1053,6 |  |  | 1053,6 |  | 894,1 |  |  | 894,1 |  | 84,9 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения | 585,6 |  |  | 585,6 |  | 585,6 |  |  | 585,6 |  | 585,6 |  |  | 585,6 |  | 100,0 |
| 2 | Т/о газораспределения и газопотребления х.Логовский,покраска газопровода | 313 |  |  | 313 |  | 313 |  |  | 313 |  | 249,8 |  |  | 249,8 |  | 79.8 |
| 3 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения,схема теплоснабжения административных границ | 155,0 |  |  | 155,0 |  | 155,0 |  |  | 155,0 |  | 155,0 |  |  | 155,0 |  | 100 |

\* Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) указываются в целом по Программе и в разрезе по каждому мероприятию.

Причина не освоения средств запланированных на данную программу:

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Братухин А.В.

 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ряскова С.А.

 (подпись) (Ф.И.О.)