**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24 марта 2017 г. № 23**

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016 годы» за 2016 год.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2014 №1493 – р , постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 25.01.2016 № 7 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 05.02.2016 года № 17 "Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2016 год» за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения А.В. Братухин**

Приложение № 1

к постановлению

№ 23 от 24.03.2017 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Логовского сельского поселения

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016г» за 2016 год

(наименование муниципальной программы поселения)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наиме-но­вание  меро­приятия | Объем ассигнований  в соответствии с постановлением  Администрации Логовского сельского поселения  об утверждении Программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2016 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источни­кам финан­сирования)\* |
| все-го | феде­ральный  бюджет | обла­ст-ной  бюд-жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюд-жетные  источ­ники | все-го | феде­ральный  бюджет | обла­ст-ной  бюд-жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюд-жетные  источ­ники | все-го | феде­ральный  бюджет | обла­ст-ной  бюд-жет | мест­ный  бюд­жет | вне­бюд-жетные  источ­ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по про­грамме | 720,2 |  |  | 720,2 |  | 720,2 |  |  | 720,2 |  | 520,6 |  |  | 520,6 |  | 72,3 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения | 575 |  |  | 575 |  | 575 |  |  | 575 |  | 376,4 |  |  | 376,4 |  | 65,5 |
| 2 | Т/о газораспределения и газопотребления х.Логовский, | 145,2 |  |  | 145,2 |  | 145,2 |  |  | 145,2 |  | 144,2 |  |  | 144,2 |  | 99,3 |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Братухин А.В.

(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ряскова С.А.

(подпись) (Ф.И.О.)