**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23 марта 2018 года № 28

**Об утверждении годового отчета о реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы» за 2017 год.**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2014 №1493 – р , постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 25.01.2016 № 7 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2017-2025 год», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 19.09.2016 года № 84 "Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы » за 2017 год , согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения А.В. Братухин**

Приложение к Постановлению Администрации

Логовского сельского поселения

от 24.03.2018г № 28

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 год» за 2017 год.

**Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Логовской сельской Думы Логовского сельского поселения от 26.12.2016 № 94 «О бюджете Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

На реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 год» в 2017 году предусмотрено 941,2 тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета- 941,2 тыс.руб

Кассовые расходы составили 854,3 тыс. рублей, что составляет 90,8 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2016 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 941,2 | 854,3 | 90,8 |
| Всего | 941,2 | 854,3 | 90,8 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | План | Факт | Причины не исполнения |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, ) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 941,2 | 854,3 | 90,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| - покупка дорожных знаков и их установка, устройство искусственной неровности | 112,5 | 112,5 | 100,0 |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 745,7 | 658,8 | 88,3 |
|  | Экспертиза акта выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия ул.Ворошилова,х.Логовский | 59,0 | 59,0 | 100,0 |
|  | Услуги по оценке балансовой стоимости дорог | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
|  | **Итого по программе** | **941,2** | **854,3** | 90,8 |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 90,8 %

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно табл.№1.

табл.№1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 1 | Постановление Администрации Логовского сельского поселения от 20.11.17 г № 85 «О внесении изменений в постановление администрации Логовского сельского поселения от 19.09.2016г № 84 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы» | в связи с внесением изменений в наименование объектов, их адреса, разбивкой по объектам строительства |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 854,3 тыс.руб./ 941,2 тыс.руб. х 100% = 90,8 %;

**Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:**

В 2017 году в рамках программы «Комплексное развитие трансопртной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 г.» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 90,8%.

**Целями Программы** **является:** повышение безопасности дорожного движения на территории Логовского сельского поселения для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения; снижение уровня аварийности и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов; улучшение экологической обстановки; повышение общего уровня благоустройства поселения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по ямочному ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог , на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог..

Анализ реализации Программы за 2017 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты Программы достигаются, чему свидетельствуют перечисленные показатели.