**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**23 марта 2018 г. № 30**

 Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017 -2019 годы» за 2017 год.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2014 №1493 – р , постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 25.01.2016 № 7 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 14.11.2016 года № 105 "Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 год» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения А.В. Братухин**

 Приложение № 1

к постановлению

 № 30 от 23.03.2018 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Логовского сельского поселения

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2017-2019 г» за 2017 год

 (наименование муниципальной программы поселения)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наиме-но­ваниемеро­приятия | Объем ассигнованийв соответствии с постановлением Администрации Логовского сельского поселенияоб утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на 2017 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемынеосвоенных средств и причины их неосвоения (по источни­кам финан­сирования)\* |
| все-го | феде­ральныйбюджет | обла­ст-нойбюд-жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюд-жетныеисточ­ники | все-го | феде­ральныйбюджет | обла­ст-нойбюд-жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюд-жетныеисточ­ники | все-го | феде­ральныйбюджет | обла­ст-нойбюд-жет | мест­ныйбюд­жет | вне­бюд-жетныеисточ­ники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по про­грамме | 764,3 |  |  | 764,3 |  | 764,3 |  |  | 764,3 |  | 746,0 |  |  | 746,0 |  | 18,3 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие коммунальной инфраструктуры Логовского сельского поселения | 744,9 |  |  | 744,9 |  | 744,9 |  |  | 744,9 |  | 728,6 |  |  | 728,6 |  | 16,3 |
| 2 | Т/о объектов систем газораспределения и газопотребления к газовой котельной х.Логовский,ул,Медгородок | 13,4 |  |  | 13,4 |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  | 13,4 |  |  | 13,4 |  | 0,00 |
| 3 | Изготовление справок | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  | 0,00 |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Братухин А.В.

 (подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ряскова С.А.

 (подпись) (Ф.И.О.)