## **АДМИНИСТРАЦИЯ**

## **ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 02 апреля 2018 г. № 33

**О проведении на территории Логовского**

**сельского поселения месячника по благоустройству**

 В целях проведения комплексных работ по благоустройству, озеленению, наведению санитарного порядка на территории Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести в границах Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области с 10 апреля 2018 г. по 10 мая 2018 года месячник по благоустройству.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности и жителям поселения:

 –         принять участие в субботнике, который состоится 21 апреля 2018 года;

–         принять меры по приведению в надлежащий порядок рабочих мест, производственных помещений, жилых и нежилых зданий, дворов, улиц, дорог, закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями;

3. Рекомендовать председателям ТОС: Эдильсултанову Ш.А.; Барабановой О.И.; Столяржевской Е.В.; Стрельченко Н.В. принять активное участие в месячнике по благоустройству, провести организационную работу с населением по благоустройству и уборке территорий в границах ТОС.

4. Утвердить план мероприятий месячника по благоустройству, проводимого на территории Логовского сельского поселения, согласно приложению 1.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения Братухин А.В.**

 Приложение № 1

 к постановлению Главы

 Логовского сельского поселения № 33

 от02.04.2018 г.

**План мероприятий в период проведения месячника по благоустройству**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование мероприятий**  | **Сроки проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Организация массового субботника по наведению санитарного порядка в населенных пунктах. | 21.04.2018 г.  | Администрация Логовского сельского поселения Председатели, члены советов ТОС  |
| 2 | Уборка территорий, прилегающих к частным домовладениям до оси улицы  | с 10.04.2018 г. по 25.04.2018 г.  | собственникичастных домовладений (контроль советы ТОС) |
| 3 | Уборка территорий предприятий и организаций и санитарно-защитной зоны в границах 200 метров по периметру объекта или до оси улицы | в течение месяца | Руководители предприятий  |
| 4 | Активизация работ по привлечению к административной ответственности нарушителей правил благоустройства и санитарного содержания поселения | в течениемесяца  | Административная комиссия  |
| 5 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории Логовского сельского поселения. | с 10.04.2018 г. по 30.04.2018 г. | Администрация Логовского сельского поселения  |
| 6 | Уборка братских могил в х. Логовский, х. Первомайский, п. Дальний.  | с 23.04.2018 г. до 29.04.2018 г.  | Администрация Логовского сельского поселения |
| 7 | Высадка саженцев деревьев и кустарников на территории Логовского сельского поселения  | с 20.04.2018 г. по 30.04.2018 г.  | Администрация Логовского сельского поселения |
| 8 | Завоз песка к кладбищам | с 23.04.2018 г. по 27.04.2018 г.  | Администрация Логовского с/поселения |
| 9 | Уборка мусора, сухостоя вдоль автомобильных дорог областного и местного значения  | с 10.04.2018 г. до 30.04.2018 г. | Администрация Логовского с/поселения, председатели ТОС |
| 10 | Профилирование уличных дорог в хуторах | с 15.04.2018 г. по 30.04.2018 г. | Администрация Логовского с/поселения, председатели ТОС |
| 11 | Обследование общественных колодцев в хуторах, зачистка их от зимнего мусора.  | с 15.04.2018 г. по 30.04.2018 г.  | Администрация Логовского с/поселения |
| 12 | Очистка территорий парков в х. Логовский, в Медгородке и на пересечении улиц Спортивная-Ленина | с 15.04.2018 г. по 30.04.2018 г.  | Администрация Логовского с/поселения |