**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

### **КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

### **ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
|   |

###  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 29 марта 2019 года № 17

 **«О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения в 2018 году»**

В соответствии с постановлением администрации Логовского сельского поселения от 09.01.2017 г. № 1 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения и ее критериев»

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ по Логовскому сельскому поселению за 2018 год согласно приложению.

2. Признать эффективными и целесообразными к финансированию в 2018 году следующие муниципальные программы:

2.1. «Пожарная безопасность Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 г.г.»

2.2. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения 2016-2025 годы »

2.3. «Молодой семье - доступное жилье» на 2018-2019 годы»

2.4.«Формирование современной городской среды Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы »

2.5.«Благоустройство Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019годы»

2.6. «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2017-2019 годы»

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения А.В. Братухин**

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Молодой семье - доступное жилье» на 2018-2019 годы»**

Цель Программы:

 - государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи Программы:

 - предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

 - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Сроки реализации Программы: 2018–2019 годы

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей осуществляется на основе следующих индикаторов:

 - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

С начала реализации программы были предоставлены социальные выплаты четырем семьям.

В 2018 году на реализацию мероприятий программы было запланировано:

а) средства областного бюджета на 2018 год – 730800,00 рублей ;

б) средства местного бюджета на 2018 годы -223200,00 рублей,

В 2018 году социальные выплаты молодым семьям предоставлены в количестве двух семей на общую сумму 882000,0 рублей.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,9 баллов программа признана эффективной.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Пожарная безопасность и защита населения и территории населенных пунктов Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2019 г.г.»**

Постановлением администрации Логовского сельского поселения от 14.11.2016 года № 104 , утверждена муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий населенных пунктов Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций на 2017-2019 г.г.»

Цели Программы: обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, предписаний инспекторов по пожарному надзору, создание безопасных, противопожарных условий на территории Логовского сельского поселения, укрепление материально-технической базы.

Задачи Программы: обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды, создание условий для выполнения требований пожарной безопасности.

Сроки реализации Программы: 2017-2019 годы

В 2018 году на мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности согласно программы было предусмотрено 102,5 тыс.руб., фактически финансирование составило 102,1 тыс.руб. Денежные средства освоены в не в полном объеме.

В результате выполненных мероприятий были устранены недостатки, отрицательно влияющие на пожарную безопасность на территории Логовского сельского поселения.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,8 баллов.

В связи с вышеизложенным, признать муниципальную программу с низким уровнем эффективности и продолжить её реализацию в 2019 году.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 г.г.»**

На территории Логовского сельского поселения в 2018 году продолжалось проведение мероприятий в сфере профилактики безопасности дорожного движения на территории поселения.

Постановлением администрации Логовского сельского поселения от 19.09.2016 года № 84 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 г.г»

Целями Программы являются:

- сокращение до минимума количества возможных человеческих жертв в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах поселения;

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Программа предполагает достичь на основе реализации комплекса мероприятий следующих задач:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения на территории поселения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в результате проведения организационно-планировочных и инженерных мер.

Реализация Программы рассчитана на 2017 – 2019 годы.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;

- снижение транспортного риска;

- снижение социального риска.

В 2018 году на реализацию программы было предусмотрено 644,7 тыс.руб., фактически исполнение составило 0,00 тыс.руб. Денежные средства не освоены в полном объеме в связи тем, что предусмотренные программой мероприятия на текущий ремонт дорог запланированы на теплое время года, но так как все средства по программе предусмотрены от поступления акцизов, а средства поступали с задержкой, выполнить вышеуказанные мероприятия не представилось возможным.

В результате выполненных мероприятий были устранены недостатки, отрицательно влияющие на безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов на территории Логовского сельского поселения.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,8 баллов.

В связи с вышеизложенным, признать муниципальную программу эффективной и продолжить её реализацию в 2019 году.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

 **«Благоустройство Логовского сельского поселения на 2017-2019 г.г.»**

 Постановлением администрации Логовского сельского поселения от 14.11.16 № 106 утверждена муниципальная Программа «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2017-2019 годы »(в редакции № 84 от 20.11.2017, № 101 от 23.11.2018, №125 от 24.12.2018 )

Цели Программы:

-совершенствование системы комплексного благоустройства Логовского сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения»

Задачи Программы:

1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Логовского сельского поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории Логовского сельского поселения.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории Логовского сельского поселения.

4. Формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности.

5. Создание комфортных и безопасных условий проживания населения.

6. Повышения качества предоставляемых коммунальных услуг.

7. Улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Сроки реализации Программы: 2017-2019 годы

В 2018 году на мероприятия по озеленению, содержанию кладбищ и прочим мероприятиям по благоустройству было предусмотрено 5859,9 тыс.руб., фактически финансирование составило 5477,7 тыс.руб. Денежные средства освоены не в полном объеме.

 В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,8 баллов.

В связи с вышеизложенным, признать муниципальную программу с низким уровнем эффективности и продолжить её реализацию в 2019 году.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы»**

Цель Программы:

 - повышение качественного уровня благоустройства территории поселения;

- создание зоны отдыха в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения;

-улучшение внешнего облика сельского поселения

Задачи Программы:

 - создание комфортной среды для проведения общественно-массовых мероприятий, культурного отдыха гостей и жителей поселения ;

 - создание отдельных рекреационных зон на территории поселения с учетом сложившейся специфика условий размещения имеющихся объектов;

- озеленение территории с целью создания здоровой эколого-эстетической обстановки и снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду.

Сроки реализации Программы: 2018–2022 годы

Оценка результативности реализации программы будет осуществляться исходя из фактического объема выполненных работ по благоустройству общественных территорий:

 - количество и площадь благоустроенных дворовых территорий;

-доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий.

В 2018 году на мероприятия по благоустройству было предусмотрено 3158,0 тыс.руб., фактически финансирование составило 3158,0 тыс.руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

 В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,9 баллов.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения на 2017-2019»**

Цель Программы:

 - создание условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии;

Задачи Программы:

 - противодействие терроризму, экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Логовского сельского поселения от террористических и экстремистских актов ;

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения

Сроки реализации Программы: 2017–2019 годы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны:

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма;

- воспитание культуры толерантности и согласия в среде учащихся общеобразовательных учебных заведений по отношению к людям других национальных и религиозных принадлежностей;

- формирование в молодежной среде атмосферы нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений;

-недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных группировок

В 2018 году на мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма на территории Логовского сельского поселения было предусмотрено 8,0 тыс.руб., фактически финансирование составило 5,0 тыс.руб. Денежные средства освоены в не полном объеме.

 В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ рассчитана оценка эффективности данной муниципальной программы – 0,8 баллов.