АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» февраля  2021 г.                                                                                    № 6

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы  «Благоустройство  Логовского сельского поселения  Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» за 2020 год.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от  22.08.2014 № 1493 – р , постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 28.12.2011  №  114  «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ  Логовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство Логовского  сельского поселения на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 11.11.2019 года  № 84 "Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2020-2022 годы» за 2020 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского  сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Логовского

cельского поселения                                                                       Е.А.Федотов

Приложение

к постановлению администрации

Логовского  сельского поселения

От 08.02.2021 № 6

ОТЧЕТ

отчет о выполнении работ по муниципальной  программе «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020-2022 годы» за 2020 год

Постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 11.11.2019г. № 84 утверждена Программа «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020-2022 годы».

Основные цели муниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020-2022 годы»:

-повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Логовского сельского поселения;

-совершенствование эстетического  вида Логовского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

-повышение общего  уровня благоустройства поселения.

Ставились следующие задачи:

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Администрация  Логовского сельского поселения в 2020 году  осуществляла свою деятельность по созданию благоприятных условий для жителей Логовского сельского поселения в соответствии с полномочиями определенными ст. 14  Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Логовское сельское поселение», Конституцией  Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Ростовской области, нормативно-правовыми актами, принятыми  Логовской сельской Думой Логовского сельского поселения и Администрацией Логовского сельского поселения.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета поселения, приведенных в таблице.

Тыс.рублей

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Уточненный план | Фактическое исполнение | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 703,4 | 619,3 | 88,04 |
| 2. | Озеленение населенных пунктов поселения | 40,0 | 36,5 | 91,25 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронений | 161,0 | 152,91 | 94,98 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | 1623,94 | 1592,94 | 98,09 |
|  | ИТОГО | 2528,34 | 2401,65 | 94,99 |

В 2020 году проведена инвентаризация  состояния  уличного освещения в поселках сельского поселения,  ревизия  всех  трансформаторных  подстанций, произведен текущий ремонт сетей уличного освещения в х.Логовский с заменой фонарей и ламп, установлены реле времени на подстанциях.

На уличное освещение  в 2020 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 703,4 тыс. рублей,   исполнено – 619,3 тыс. рублей всего, в том числе:

на оплату электрической энергии (уличное освещение) — 385,3 тыс. рублей;

аренда опор — 8,03 тыс.рублей;

на покупку ламп  и  светильников  — 4,5 тыс. рублей.

Устройство уличного освещения по ул.Мичурина х.Логовский -300,0 тыс.руб

В период проведения мероприятий по наведению санитарного порядка в поселении (апрель-октябрь)  была  проделана  большая  работа по уборке  территории поселков от мусора, вырубке и вывозу старых деревьев с кладбища, населением поселения были благоустроены дворовые территории, фасады зданий и побелка деревьев.

В 2020 году на территории  х. Логовский  было организовано и проведено несколько  субботников, в котором приняли участие не только работники Администрации Логовского сельского поселения, но и трудовые коллективы поселка, школьники и жители хуторов.

На территории поселения находится места захоронений общей площадью 44,5 . кв. м.   Администрация  Логовского сельского поселения,  проводила необходимые  работы по их содержанию -  ремонт ограждения, вывоз мусора, вырубку дикорастущих кустарников и деревьев, подвоз песка.

В 2020 году особое внимание было уделено уборке несанкционированных свалок, созданные путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения. На вывоз мусора с несанкционированных свалок потрачено 50,0 тыс.рублей.

По результатам работы за 2020 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по  муниципальной программе «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020- 2022 годы» по состоянию на 01 января 2020 года  согласно приложению к настоящему постановлению   (приложение).

В ходе реализации муниципальной    программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020- 2022 годы» за 2020 год достигнуты следующие результаты:

-Организация освещения улиц:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения. По результатам работы за 2020 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по  муниципальной программе «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020- 2022 годы» по состоянию на 01 января 2021 года  согласно приложению к настоящему постановлению (приложение 1).

-Организация благоустройства и озеленения территории поселения:

стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание.

-Организация и содержание мест захоронения:

- очистка территории кладбища от несанкционированных свалок.

-Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:

проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации бытовых отходов.

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020- 2021 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной  программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020- 2022 годы» за 2020 год  выглядит следующим образом:

Эбюд = (2401,65/ 2528,34) х 100 = 94,99 %

Исполнение предусмотренного объема средств на реализацию муниципальной  программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020- 2022 годы» в 2020 году составило 2401,65 тыс.рублей всего.

Приложение 1

к отчетам о ходе работ по муниципальной

программе «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2020 год

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
Муниципальная  программа «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020- 2022 годы»
(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 2021 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Логовского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2019 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ* | ОБ | БП | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Программе | 2528,34 | - | - | 2528,34 | - | 2528,34 | - | - | 2528,34 | - | 2401,65 | - | - | 2401,65 | - | х |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 703,4 | - | - | 703,4 | - | 703,4 | - | - | 703,4 | - | 619,3 | - | - | 619,3 | - | Не освоено 84,1 тыс. рублей Причина – счет-фактура за декабрь по уличному освещению приходит не раньше 15 числа следующего месяца |
| 1.1 | Озеленение населенных пунктов поселения | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 40,0 | - | - | 40,0 | - | 36,5 | - | - | 36,5 | - | Не освоено 3,5 тыс. рублей Причина – средства заложены на покупку извести для побелки деревьев. Фактически израсходовано меньше. |
| 1.2 | Организация и содержание мест захоронений | 161,0 | - | - | 161,0 | - | 161,0 | - | - | 161,0 | - | 152,91 | - | - | 152,91 | - | Не освоено-8,09 тыс.руб Причина- средства на захоронение безродных остались неизрасходованными ,ввиду отсутствия необходимости в их освоении |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 1623,94 | - | - | 1623,94 | - | 1623,94 | - | - | 1623,94 | - | 1592,94 | - | - | 1592,94 | - | Не освоено 31,0 тыс.руб.Причина-отсутствие их необходимости использования. |