**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09 января 2023г. № 7

**Об утверждении годового отчета о реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы» за 2022 год.**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2014 №1493 – р , постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 25.01.2016 № 7 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения» администрация Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2017-2025 год», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 19.09.2016 года № 84"Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы » за 2022 год , согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения Е.А.Федотов**

Приложение к Постановлению Администрации

Логовского сельского поселения

От09.01.2023г № 7

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

о реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на2016-2025 год» за 2022 год.

**Раздел I. Основные результаты:**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Логовской сельской Думы Логовского сельского поселения от 20.12.2021 № 79 «О бюджете Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 год» в 2022 году предусмотрено 1949,9тыс. рублей, в том числе: из местного бюджета-1949,9тыс.руб

Кассовые расходы составили 685,1тыс. рублей, что составляет 35,1процента освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники  финансирования | Уточненный план ассигнований на 2022 год (тыс. рублей) | Кассовый расход  (тыс. рублей) | Процент  исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 1949,9 | 685,1 | 35,1 |
| Всего | 1949,9 | 685,1 | 35,1 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий | План | Факт | Причины не исполнения |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, ) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 1949,9 | 685,1 | Неизрасходованный остаток 4 квартала 2022года –невозможность проведение ремонтных работ в холодное время |
| в том числе: |  |  |  |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия | 1949,9 | 685,1 | Неизрасходованный остаток 4 квартала 2022года –невозможность проведение ремонтных работ в холодное время |
|  | **Итого по программе** | **1949,9** | **685,1** |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на35,1%

**Раздел II. Меры по реализации программы:**

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения согласно табл.№1.

табл.№1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| 3 | Постановление Администрации Логовского сельского поселения от 07.11.22 г № 101,от 23.12.2022 №124«О внесении изменений в постановление администрации Логовского сельского поселения от 19.09.2016г № 84 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы» | В связи с увеличением объемов финансирования |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

**Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 685,1тыс.руб./ 1949,9тыс.руб. х 100% = 35,1%;

**Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:**

В 2022 году в рамках программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 г.» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 35,1%.

**Целями Программыявляется:** повышение безопасности дорожного движения на территории Логовского сельского поселения для обеспечения гарантий законных прав участников дорожного движения на безопасные условия движения; снижение уровня аварийностии тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети населенных пунктов; улучшение экологической обстановки; повышение общего уровня благоустройства поселения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по ямочному ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог , на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог..

Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты Программы достигаются, чему свидетельствуют перечисленные показатели.