**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

##### **ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 29 января 2024 г. № 11

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год.**

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2014 № 1493 – р , постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 28.12.2011 № 114 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Логовского сельского поселения», администрация Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о реализациимуниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 07.11.2022 года № 100 "Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2023-2025 годы» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава Логовского**

**сельского поселения Е.А.Федотов**

Приложение №1

к постановлению администрации

Логовского сельского поселения

От 29.01.2024 № 11

ОТЧЕТ

отчет о выполнении работ по муниципальной программы «Благоустройство

Логовского сельского поселения на 2023-2025 годы» за 2023 год

Постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 11.11.2019г. № 84 утверждена Программа «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2023-2025 годы».

Основные цели муниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2023-2025 годы»:

-повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Логовского сельского поселения;

-совершенствование эстетического вида Логовского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

-повышение общего уровня благоустройства поселения.

Ставились следующие задачи:

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Администрация Логовского сельского поселения в 2022 году осуществляла свою деятельность по созданию благоприятных условий для жителей Логовского сельского поселения в соответствии с полномочиями определенными ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Логовское сельское поселение», Конституцией Российской Федерации, Федеральным законодательством, законодательством Ростовской области, нормативно-правовыми актами, принятыми Логовской сельской Думой Логовского сельского поселения и Администрацией Логовского сельского поселения.

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета поселения, приведенных в таблице.

Тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств Программы | Уточненный план | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 584.1 | 180.8 | 30.9 |
| 2. | Озеленение населенных пунктов поселения | 1.9 | 1.9 | 100 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронений | 151.0 | 151,0 | 100 |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству | 369.0 | 369.0 | 100 |
|  | ИТОГО | 1106.0 | 702.7 | 63.5 |

В 2023 году проведена инвентаризация состояния уличного освещения в поселках сельского поселения, ревизия всех трансформаторных подстанций, произведен текущий ремонт сетей уличного освещения в х.Логовский с заменой фонарей и ламп, установлены реле времени на подстанциях.

На уличное освещение в 2023 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 584.1 тыс. рублей, исполнено – 180.8 тыс. рублей всего, в том числе:

на оплату электрической энергии (уличное освещение) — 148.6 тыс. рублей;

аренда опор — 32.2 тыс.рублей;

В период проведения мероприятий по наведению санитарного порядка в поселении (апрель-октябрь) была проделана большая работа по уборке территории поселков от мусора, вырубке и вывозу старых деревьев с кладбища, населением поселения были благоустроены дворовые территории, фасады зданий и побелка деревьев.

В 2023 году на территории х. Логовский было организовано и проведено несколько субботников, в котором приняли участие не только работники Администрации Логовского сельского поселения, но и трудовые коллективы поселка, школьники и жители хуторов.

На территории поселения находится места захоронений общей площадью 44,5 . кв. м. Администрация Логовского сельского поселения, проводила необходимые работы по их содержанию - ремонт ограждения, вывоз мусора, вырубку дикорастущих кустарников и деревьев, подвоз песка, дезинсекциооные мероприятия.

В 2023 году особое внимание было уделено уборке несанкционированных свалок, созданные путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями, предприятиями и жителями поселения.

По результатам работы за 2023 год сформирован отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2020- 2022 годы» по состоянию на 01 января 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению (приложение №1).

В ходе реализации муниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2023- 2025 годы» за 2023 год достигнуты следующие результаты:

*-*Организация освещения улиц:

увеличение протяженности освещенных дорог общего пользования;

повышение освещенности дорог общего пользования.

Освещение улиц, дорог и проездов, соответствующее возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания.

Основной социальный эффект реализации мероприятий Программы по организации освещения улиц заключается в снижении нарушений общественного порядка, формировании привлекательного вечернего облика улиц поселения.

-Организация благоустройства и озеленения территории поселения:

стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание.

*-*Организация и содержание мест захоронения:

- очистка территории кладбища от несанкционированных свалок.

*-*Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:

-проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу для утилизации бытовых отходов;

-проведение работ (капитальный ремонт) направленных на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» расположенной по адресу : Волгоградская область, Калачевский район,х.Логовский,центр,ул.Спортивная,16

Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2023- 2025 годы» определяется как степень реализации расходных обязательств.

Оценка бюджетной эффективности выполнения муниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2023- 2025 годы» за 2022 год выглядит следующим образом:

Эбюд = (702.7/1106.0) х 100 = 63.5 %

Исполнение предусмотренного объема средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2023- 2025 годы» в 2023 году составило 702.7 тыс.рублей всего.

Приложение 1

к отчетам о ходе работ по муниципальной

программе «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» и об эффективности использования финансовых средств за 2023 год

ОТЧЕТ  
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий   
Муниципальная программа «Благоустройство Логовского сельского поселения на 2023- 2025 годы»  
(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию на « 01 » января 2024 года

(тыс. рублей)

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  Логовского сельского поселения об утверждении программы | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2023 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  не освоен­ных  средств и причины их не освоения (по источникам финансирования) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | всего | ФБ\* | ОБ | БП | ВИ | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
|  | **Всего по Программе** | **1106,0** |  |  | **1106,0** |  | **1106,0** |  |  | **1106,0** |  | **702,7** |  |  | **702,7** | **-** | | **х** |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 584,0 | - | - | 584,0 | - | 584,0 | - | - | 584,0 | - | 180,8 | - | - | 180,8 | - | | Не освоено 403,2 тыс. рублей, нет средств на расчетном счете |
| 1.1 | Озеленение населенных пунктов поселения | 1,9 | - | - | 1,9 | - | 1,9 | - | - | 1,9 | - | 1,9 | - | - | 1,9 | - | | Освоено в полном обьеме |
| 1.2 | Организация и содержание мест захоронений | 151,0 | - | - | 151,0 | - | 151,0 | - | - | 151,0 | - | 151,0 | - | - | 151,0 | - | | Освоено в полном объеме |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству | 369,0 | - | - | 369,0 | - | 369,0 | - | - | 369,0 | - | 369,0 | - | - | 369,0 | - | | Освоено в полном объеме |