АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 января 2026 г.  № 9

Об утверждении годового отчета о реализации программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения  на 2016-2025 годы» за 2025 год.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от  22.08.2014 №1493 – р , постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 25.01.2016  №  7  «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ  Логовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2017-2025 год», утвержденной постановлением Администрации Логовского сельского поселения от 19.09.2016 года  № 84 "Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы » за 2025 год , согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление  подлежит  обнародованию в установленном порядке, и на официальном сайте Логовского  сельского поселения в  сети Интернет.

3. Контроль  за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Логовского

сельского поселения                                                                       Е.А.Федотов

Приложение к Постановлению Администрации

Логовского сельского поселения

от 13.01.2026 г   №  9

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации   программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского  сельского поселения на 2016-2025 год» за  2025 год.

Раздел I. Основные результаты:

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  местного бюджета  в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Логовской сельской Думы Логовского  сельского поселения  от 20.12.2024 № 21  «О бюджете Логовского  сельского поселения  Калачевского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

На реализацию мероприятий программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 год» в 2025 году предусмотрено 1836,1тыс. рублей, в том числе:  из местного бюджета- 1836,1 тыс.руб

Кассовые расходы составили 1812,5 тыс. рублей, что составляет 98,7 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2025 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3 / гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Местный бюджет | 1836,1 | 1812,5 | 98,7 |
| Всего | 1836,1 | 1812,5 | 98,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий согласно табл. №2.

табл. №2.

| № п/п | Перечень мероприятий | План | Факт | Причины не исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1. Содержание внутрипоселковых автодорог, ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, ) в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения | 1836,1 | 1812,5 | Поступление акцизов в четвертом квартале 2025г –невозможность проведение ремонтных работ в холодное время |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт внутрипоселковых автодорог | 1836,1 | 1812,5 | Поступление акцизов в четвертом квартале 2025г –невозможность проведение ремонтных работ в холодное время |
|  | Итого по программе | 1836,1 | 1812,5 |  |

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 98,7 %

Раздел II. Меры по реализации программы:

В течение финансового года в муниципальную программу внесены изменения  согласно табл.№1.

табл.№1.

| № п/п | Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений | Описание причин необходимости таких изменений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации Логовского сельского поселения от 07.11.22 г № 101,от 23.12.2022 №124 «О внесении изменений в постановление администрации Логовского сельского поселения от 19.09.2016г № 84 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы»; Постановление Администрации Логовского сельского поселения от 07.11.22 г № 101,от 23.12.2022 №124 «О внесении изменений в постановление администрации Логовского сельского поселения от 25.12.2023г № 102 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы» Постановление Администрации Логовского сельского поселения от 25.12.24 г № 120 «О внесении изменений в постановление администрации Логовского сельского поселения от 19.09.2016г № 84 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы» Постановление Администрации Логовского сельского поселения от 17.12.25 г № 115 «О внесении изменений в постановление администрации Логовского сельского поселения от 19.09.2016г № 84 «Об утверждении программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 годы» | В связи с увеличением объемов финансирования |

Несоответствия объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам ассигнований местного бюджета отсутствуют.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы:

## Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

## Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

## Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

По программе всего: 1812,5 тыс.руб./ 1836,1 тыс.руб. х 100% = 98,7 %;

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы:

В 2025 году в рамках   программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Логовского сельского поселения на 2016-2025 г.» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2 Раздела 1.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 98,7 %.

Целями Программы является: повышение безопасности дорожного движения на   территории Логовского сельского поселения для обеспечения   гарантий законных прав участников дорожного   движения на безопасные условия   движения; снижение уровня  аварийности   и  тяжести последствий дорожно-транспортных   происшествий   на улично-дорожной сети     населенных пунктов; улучшение экологической обстановки; повышение общего  уровня благоустройства поселения.

Реализация мероприятий позволила выполнить работы по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями и сохранить протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог , на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог..

Анализ реализации Программы за 2025 год показал, что   программные цели и ожидаемые  результаты  Программы достигаются, чему свидетельствуют перечисленные показатели.